# 无人机救援调度系统
设计与开发方案

智慧城市自由赛道  团队讨论与开发依据

版本 1.0    2026 年 10 月 17 日

建议立项方向：面向洪涝断路场景，建设支持现场数据导入、异构机队与电池管理、运输和通信协同、突发事件重规划、方案取舍与复盘的决策支持系统。作品暂名“援航”，正式名称可用“援航 面向灾害应急的无人机运输与通信协同调度系统”。

系统的核心价值是回答四个现场问题：现有物资和设备能完成哪些救援任务；每架无人机在什么时间运什么、走哪条路线；情况变化后怎样调整；任务无法完成时具体缺什么。以你们已经完成的数学模型为基础，先把输入、计算、验证和交互连成可操作的流程，再逐步引入学习辅助优化。

| 团队现在需要形成的决定 | 建议 |
| --- | --- |
| 主场景 | 洪涝导致道路受阻的县域或城市周边地区，聚焦应急物资投送与运输通信保障。 |
| 首版能力 | 用户换数据后可以重新计算；至少两种偏好；至少一种真实动态修复；独立约束检查；回放与导出。 |
| 技术路线 | CPU 组合优化和地图工程为主体。轻量学习辅助搜索为完整版本的优先 AI 方向。 |
| 硬件 | 首版不需要 4090。优先本地开发与离线演示，内存和CPU性能比训练显卡更关键。 |
| 首版期限 | 以指南的 10 月 25 日中午提交节点倒排，10 月 24 日冻结并预留上传时间。 |

阅读建议：第 1 至 3 章用于确定项目与参赛范围；第 4 至 12 章用于算法讨论；第 13 至 17 章用于前后端对接；第 18 至 23 章用于验证、开发和参赛展示；附录提供接口样例、Codex 对接要求和会议决策清单。

# 1 项目定位与本届交付策略

## 1.1 服务对象和问题边界

优先服务县域应急指挥人员、无人机救援队调度员以及物资保障人员。共同工作场景是：道路部分中断、需求分散、可用设备有限，现场需要把不同型号的无人机、电池和物资组织起来，并随着需求上报和设备状态变化调整任务。地图是操作入口，最终交付的是可以核对到每个箱件、架次和资源实体的任务安排。

第一阶段以物资投送为主，包括饮水、食品、医疗和生活保障物资。人员搜救识别、伤情判断、载人转运、低层飞行控制和全自动避障是不同能力，不设为当前软件的交付内容。通信首先指运输控制与遥测链路；为灾区居民提供公共通信覆盖可以作为后续独立任务类型，需要额外设备和容量模型。

## 1.2 自由赛道的契合点

指南明确允许自由赛道围绕智慧防灾与应急、智慧仓储与物流等主题提交技术创意、软件系统或解决方案，评审同时看主题相关性、创意、可行性、社会经济效益、商业模式和展示形式。软件作品还须提供团队原创原型与源代码等证明材料。因此，方案需要同时交代算法依据、操作流程、试验记录和应用路径。[1]

## 1.3 时间和作品要求

| 事项 | 指南安排或要求 | 落实方式 |
| --- | --- | --- |
| 报名与资格审核 | 2026年10月23日中午12:00截止 | 按赛事北京时间安排；尽早完成培养单位审核，校内节点需另行核对。 |
| 作品提交 | 2026年10月25日中午12:00截止 | 10月24日冻结版本、核验材料，25日只留上传应急。 |
| 初赛与决赛 | 初赛10月26日至11月23日；12月上旬公布入围；决赛12月26日至27日 | 以最新赛事通知为准，不以未确认延期调整计划。 |
| 截止后修改 | 指南称提交截止后指导教师、队员及作品内容不得调整 | 后续研发路线不等于本届允许更换提交作品；决赛展示范围按官方进一步要求执行。 |
| 匿名与原创 | 附件、文件名等不得泄露培养单位、导师等身份；禁止实质相同内容重复申报 | 另建匿名参赛包，梳理数模基础与新增工作；复用边界向校内负责人或组委会确认。 |

本方案按 10 月 17 日已经有数模代码可以继续开发的情况安排约 8 天首版。第一天必须验证完整代码和数据是否能运行。若缺少完整工程，应改用明确说明的简化调度基线，并缩减范围；不能把论文中的计算记录当作当前新系统已经实现的功能。

数模题目可作为应用灵感和基准实例，但本届作品必须具有可核验的新增工作。指南含首次发表与同年度同一作品不得跨赛事重复申报等要求，不能仅靠更换题名或添加界面判断已经合规。团队应准备“原有基础及新增贡献表”，确认数据和代码使用权；是否构成同一作品由赛事解释。[1]

# 2 已有数模基础与真正需要升级的部分

现有参考资料包括已完成的数模论文和原始题目。开发前需要从原工程补齐五份Excel、DEM、完整代码和结果包，运行基准后再确定可直接复用的模块。下表梳理论文报告的研究能力，软件成熟度以完整代码运行和新接口验收为准。[2][3]

| 现有研究 | 论文报告的成果 | 产品中如何继承 |
| --- | --- | --- |
| 单点组批 | 1个基地、15个服务区、80个不可拆箱；精确枚举与动态规划得到18架次 | 单点快速装载计算、小规模精确基线、初始解生成。 |
| 运输与电池 | 三型8架运输机、14组同型共享电池；候选路线和CP-SAT联合排程 | 独立记录机体、电池、货箱和时间，形成资源甘特图。 |
| 通信协同 | 直连和单中继两跳；联合选中继位置、服务窗口和组件 | 保留通信依赖、盲段分析与中继轮换，不能只画覆盖圆。 |
| 连续检查 | 按几何与链路切换事件检查区间和边界 | 作为独立检查器，给出具体不满足位置、时间和原因。 |
| 资源分区 | 固定第三问任务后，以关联超图和占用峰值计算分区增配 | 扩展为资源瓶颈、追加设备的收益分析；原分组不等同地理聚类。 |

## 2.1 已有结果可以作为回归依据

| 论文方案 | 架次 | 完成时间 | 能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1单点组批 | 18次运输 | 32776.093 s为累计作业时间 | 59.132 kWh |
| Q2时间优先 | 23次运输 | 最后返航5693.243 s | 66.215 kWh |
| Q2节能备选 | 22次运输 | 最后返航5969.043 s | 64.734 kWh |
| Q3时间优先 | 23次运输和3次中继 | 联合最后返航5783.227 s | 68.682 kWh |

以上数据来自论文摘要、正文第 4 至 5 章和结论。Q1不考虑实体机队排程，累计时间不能与Q2、Q3的最后返航时刻直接比较。新版系统只有使用相同原始数据、模型、时限、交付口径和配置时，才适合做一致性核对；不同解有可能同样可行，不要求箱号分配绝对相同。[3]

## 2.2 改进动机来自已有结果

实时性：论文正文第32页记载候选扩充、分解排程和联合搜索约10小时，各Q2路线池约33万列；正文第51页的Q3最后一轮，时间阶段403.886秒、能耗阶段721.165秒。因此，新系统需要快速初解、限时改进、缓存和局部修复，不能直接声称原求解器秒级完成。[3]

鲁棒性：论文正式Q2、Q3方案最低返航SOC约20.096%，只比题设20%高0.096个百分点。正文第74页说明，固定通信来源后增加0.5 dB要求，累计1086.268逐机秒不满足门限。这为额外余量、参数不确定和事件修复提供了直接动机；该值是逐机累计时长，不能当成整个系统停网时长。[3]

真实业务：原题默认单基地、初始物资全部可用、电池初始满电、已知确定需求，没有充电端口和总供电功率上限；航段是直线，地形为30米DEM，部分能耗按题目简化。完整系统需让这些条件可配置，并明确模型使用范围。[2][3]

# 3 产品范围和完整使用流程

## 3.1 从用户操作到可核对的输出

- 创建救援场景，选择示例或上传地图资料，设置场景起始时间和使用区域。

- 导入需求点、物资库存与箱件、无人机、电池、中继和基地保障资源，系统逐行校验。

- 在地图上补充临时限制区、危险区、投送点状态，查看数据来源和更新时间。

- 设置必须保障的需求、硬截止与可延期任务，再选择时间、费用或均衡偏好。

- 生成候选方案，查看每架机的物资、航路、起降时间、电池与通信依赖，并比较取舍。

- 调度人员确认方案。系统保存输入快照、校验结果与计划版本，然后进入仿真或人工执行记录。

- 上报新增需求、设备不可用或区域变化；系统定位影响并重排未来任务，显示新旧方案差异。

- 记录实际送达、异常与补充资源，导出任务表、路线、资源时序和事件复盘。

## 3.2 首版与完整版本的能力矩阵

| 能力 | 提交前首版 | 完整版本 |
| --- | --- | --- |
| 输入与地图 | CSV、GeoJSON、表格编辑、预置DEM、图上点选 | Excel多表、GeoTIFF批处理、授权数据源适配、影像成果增量更新 |
| 资源模型 | 三类或自定义机型、实体机与兼容电池、箱件和库存 | SOH、有限充电位与供电、人员工位、多仓、动态补货 |
| 调度 | 有限候选、快速可行初解、限时优化、两种以上偏好 | 场景鲁棒优化、学习辅助搜索、更多联合约束 |
| 通信 | 优先复用原有模型和检查；失效时限制到可核验场景 | 容量、接续余量、备选来源、实测信号校准 |
| 动态事件 | 优先设备退出；再做紧急插单和未来航段封控 | 在途状态联动、复杂环境更新、多事件连锁影响 |
| 展示 | 三页工作台、地图甘特联动、差异和回放导出 | 三维地形、多人协作、移动端上报、仿真飞控适配 |
| 影像与AI | 非首版依赖；界面与材料如实标状态 | 轻量学习辅助搜索优先，能耗残差预测次之，识灾辅助可选 |

首版优先级：必须完成数据替换、可行方案生成、约束检查、动态事件的一个完整回路、方案对比和导出。通信高级优化若限时内做不完，可展示已验证基准回放，并让实时演示限于直连可行区域；每种模式明确标签，不能用缓存回放冒充对新输入重算。

# 4 输入体系与数据校验

## 4.1 输入按现实业务拆分

| 数据对象 | 建议必填字段 | 有用的扩展字段 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | scenario_id、起始时间、时区、区域、模型配置 | 事件序列、演练/实际标记、数据快照版本 |
| 需求点 | 点ID、坐标、投送方式、需求截止或期望时刻 | 人口与基本保障包、开放时段、地面联系人编号、投放条件 |
| 物资需求 | 需求ID、目的点、物资类别、数量、优先级 | 是否允许分批、最小首批量、温控或轻放要求 |
| 实际箱件 | 箱ID、所在仓、质量kg、体积L、所属批次 | 尺寸、朝向、不可混装、保质期；不可拆箱不允许小数分配 |
| 库存 | 仓库、箱件及可用数量、可用时刻 | 预留、装载、在途、已交付、损失等状态 |
| 无人机型号 | 载重和容积、可用电量/续航曲线、速度、任务能力 | 抗风雨范围、爬升下降性能、投放装置、兼容电池配置 |
| 无人机实体 | 单机ID、型号、当前位置、状态、可用时刻 | 任务配置、维修、当前机载货物、位置更新时间 |
| 电池实体 | 电池ID、兼容集合、容量Wh、SOC、当前地点和状态 | SOH、温度、充电曲线、维护禁用标记 |
| 保障设施 | 基地坐标、可用起降点与设备 | 充电端口数、功率、装卸工位、操作人员与供电预算 |
| 环境与通信 | 地形范围、限制区、网关位置和链路配置 | 风场、降雨、障碍层、中继接入容量、实测信号样本 |
| 策略与费用 | 必须完成集合、截止、偏好与计算预算 | 电价、架次费、设备占用费、人工费用及其来源 |

可分批的“需求”与不可拆分的“箱件”分别建表。例如某点需要若干箱饮水，可以由多个架次完成；一个已包装、不可拆的箱件仍必须完整交付。体积上限只说明总体积够，不等于几何尺寸一定装得下；需要真实装载校验时，再增加货舱尺寸与装载规则。

## 4.2 三层校验与错误反馈

第一层检查文件格式、编码、列名、必填值和数值范围；第二层检查单位、坐标、时间、ID引用与库存一致性；第三层做业务预检，包括点位是否被地形覆盖、是否存在适配机型、单个不可拆箱是否超载、最早送达是否超过硬截止。

| 错误示例 | 界面应怎样反馈 |
| --- | --- |
| 第7行物资重量为1200，未注明单位 | 指出文件和行号，请用户选择g或kg后再转换，不能按常见值猜测。 |
| BAT-04标注90%但数据上传已过有效期 | 显示状态陈旧；按配置等待确认或使用明确保守模型，不默认为满电。 |
| S018在DEM覆盖之外 | 地图高亮缺失区；可以保存场景，但相关航线不能标为已通过地形检查。 |
| 任务要求60kg整箱，所有机型载重均不足 | 列出不适配原因，建议追加适配设备或由用户确认是否能改变包装。 |
| 同一箱件既标记在途又标记仓内可用 | 阻止重复预留，要求纠正箱件状态；保留原始上传文件与更正记录。 |

数据质量建议使用“已确认、估算、待确认、已过期”等状态。只有做过概率校准的数据才显示数值置信度，不能让用户随意输入的95%被解释成统计可靠性。所有对象记录source、observed_at、received_at、valid_until和version；比较方案时必须来自同一数据快照。

# 5 地图采集与动态更新设计

## 5.1 将地图能力分成三个层次

第一层是可立即操作的场景地图。使用已有底图、DEM、用户上传的GeoJSON和地图点选，支持需求点、基地、限制区和投送点变化。业务事件保存成功后就能刷新地图并触发影响分析。这是首版要实现的“动态地图”。

第二层是新测绘成果接入。将已有正射影像、GeoTIFF高程或点云作为异步数据任务导入，完成范围和坐标检查、切片、索引和版本登记，再提交给调度使用。不能在求解期间悄悄替换栅格。

第三层是航拍影像建图。后续对接ODM/NodeODM等工具，把满足采集和定位条件的影像处理成正射、DSM或DTM，再经过质量检查更新场景。官方项目支持相关产物，但这不意味着任意一张照片能生成可用于飞行的地图，也不意味着处理时延固定为秒级。[9]

## 5.2 区分底图 地形 障碍和管制

底图解决“看在哪里”，DEM/DTM描述地形，DSM和障碍层描述建筑树木等地表对象，限制区描述可飞条件，风雨与通信图层描述随时间变化的环境。不能将洪水范围一律当成禁止飞越：它可能影响降落点、取货点和地面协同；是否限制飞越应来自明确规则。

原题的30米DEM和“沿线最高点加50米”可以保留在基准模式。现实规划要另外考虑障碍、净空、不确定裕量与机型条件；较粗的栅格可能遗漏电线、树木和临时设施。地图显示层允许简化，安全相关计算不应为了画面平滑丢掉最高障碍。

## 5.3 坐标和高程必须可追溯

保留原始坐标系和高程基准。展示统一使用适配地图引擎的坐标；距离、碰撞和能耗计算转换到适合该区域的米制投影或局部坐标。原论文使用UTM49N，但新区域不能固定套用这一投影。经纬度顺序、单位、海拔、椭球高和相对起飞点高度分别记录。[3][10]

GDAL支持重投影与有条件的垂直基准转换，前提是源数据提供充分的参考信息。未知高程基准不应由软件猜测。[10] 原型性能目标可设为业务更新后1秒内刷新、求解状态每秒更新；影像建图按样本规模单独计时，二者不能混用同一个“实时”指标。

# 6 运输与资源约束模型

## 6.1 每条架次都对应具体物理资源

一条架次至少包含机体、电池、箱件集合、起点、访问顺序、各阶段时刻、逐段剩余载荷、能量预算、通信依赖和结束位置。首版限制每次从基地起飞并返基地，优先复用题设模型；多仓起降、异地归还电池及地面接驳作为完整版本扩展。

必须检查：每个箱件仅分配一次；库存先可用再装载；载重与体积满足；单机活动不重叠；同一块电池不能同时在两架机上；电池兼容且有足够电量；投送点开放；飞行与中继服务时段合法。若型号不支持中继，就不能因为资源紧张临时把它变成中继机；支持双角色的设备还要计入换装时间与载荷变化。

## 6.2 能量预算与返航余量

采用统一Wh或kWh单位，将任务能耗拆为爬升、巡航、下降、悬停/交接、通信载荷和返航。若整条路线已经包含返航，就不能再次叠加一次返航能耗。真实任务中下降和悬停不能默认耗电为零；题设简化仅留在数模基准配置内。

电池出发前可用能量应结合额定能量、SOH和SOC，必要时再按温度或工况降额。任务预算与要求的剩余储备之和，不得超过当前可用能量。对在途状态，还应检查从当前点到允许返航或备降点的剩余航程；不把“能到目的地”当作整项任务可行。

20%是数模实例的设定，完整系统中的储备来自机型和任务策略。初期没有实测数据时，用保守的载重—续航曲线与明确配置的能耗增幅做压力测试；界面显示“模型估计”，不能给出没有校准依据的真实安全概率。

## 6.3 充电与地面保障

电池既有位置也有时间状态。完成任务后的电池进入可用、冷却、排队或充电状态，充电占用结束前不可重新分配。原题允许不同电池并行充电且满充后使用；真实版加入充电端口、总功率、充换时间和部分充电政策。端口已满时有空机也不能凭空获得电池。

起降点、装卸工位和人员也可建成容量资源。首版至少保留这些字段与默认假设；若未实现容量限制，配置和说明书中明确标出。采用时间区间时统一左闭右开语义，并另计交接和换装时长，避免同一时刻边界造成隐性重叠。

# 7 优化目标与方案取舍

## 7.1 所有方案共享同一底线

优化按层进行。第一层保持飞行、资源和禁入等硬约束；第二层确保选定的必须保障任务和硬截止；第三层在同一任务集合和服务要求下比较用户偏好。遇到确实资源不足或限时内无法找到完整方案，另输出未满足需求和“部分保障建议”，不能用少送物资把成本方案做得更好看。

| 偏好 | 主要目标 | 必须同时解释的代价 |
| --- | --- | --- |
| 时间优先 | 优先缩短关键物资送达，再缩短全体任务最后返航 | 可能增加架次、能耗和设备占用。 |
| 成本优先 | 在相同必须保障集合和时限内减少明确计价的运行费用 | 完成时间可能更长；费用参数未填时改称能耗或资源优先。 |
| 均衡保障 | 降低最晚基本保障时间、提高最弱服务区的保障程度 | 可能增加总能耗或全体完成时间；不通过拖慢其他点制造公平。 |
| 余量优先 | 在共同硬约束基础上增加能量、通信与时间余量 | 可服务任务或效率可能受影响，应明示取舍。 |

## 7.2 真实费用和评估分数分开

费用可由电费、每架次使用费、设备时间费、人工时间费、额外设备调用和电池损耗代理组成。每项显示单位、来源、假设及是否估算。需求未满足的惩罚分数、生命保障等级和风险评分不直接换算成人民币。没有费率时，展示能耗、架次和工时即可。

三张方案卡建议固定展示：必须保障满足率、关键物资最晚送达、全部返航、能耗、估算费用、最低SOC、通信余量、未完成箱数和改派次数。相同覆盖需求的候选才放在同一比较组。采用多次带约束优化或ε约束扫描获得若干不同取舍，去掉被其他候选同时超过的方案，标注为“当前预算内候选”，不宣称已经找到完整帕累托前沿。

## 7.3 基本保障的定义

每个服务区由任务负责人设置最低保障包，可由若干类物资的最低数量组成。公平指标同时看“到齐基本保障包的最晚时刻”和“各区最低满足程度”，不能只统计第一箱到达，也不能只用总配送重量。这可以防止模型优先完成大量较容易运输的货物，却长期忽略更急迫的小型需求。

# 8 总体算法架构

算法分成候选航路、箱件组合、资源排程和独立验证四层。空间计算产生可用航段，装载层产生机型适配的箱组，排程层联合安排机体、电池和中继，验证层重新计算所有关键约束。学习模块只负责提高预测或搜索效率。

## 8.1 候选航路层

基准模式保留论文的节点间直线与地形剖面；新场景采用限制多边形膨胀后的可视图或适当栅格上的A*，产生较短、较少爬升、通信条件较好等少量候选。每条候选再检查净空、坡度/爬升能力、时效区间与通信。A*找出的是特定离散图上的路径，不能据此宣称真实三维空间全局最优。

初版可用固定高度层的2.5维规划，减少三维搜索规模。影响某一片区域的变化只使相交航段缓存失效；缓存键至少含地图版本、机型、载荷区间、天气版本和通信配置。多机冲突首版可采用保守起降时隙和走廊占用；若未实现全航程冲突消解，应把航迹标为任务级建议。

## 8.2 快速初解与限时改进

- 先做单箱与单点可达预检；对库存不足、机型不适配或地形资料缺失的任务标记为暂不可调度，保留在未满足需求中并列明原因。

- 按必须保障等级、剩余时限和投送依赖构造初始箱组，使用最早可行插入给机体、电池排程。

- 候选变换先采用移箱、换箱、拆并架次、换机型和访问顺序调整，始终保持整箱与资源约束。

- 对局部候选调用CP-SAT或现有排程器，设置时间与候选数上限，保留当前通过校验的最好方案。

- 每次输出附带运行时间、候选范围、停止原因、可行性状态与适用快照。

OR-Tools支持时间上限，并区分OPTIMAL、FEASIBLE、INFEASIBLE与UNKNOWN等状态。工程层应进一步记录是否有已经验证的候选，以及最优性证据针对哪个有限模型。UNKNOWN不能翻译为“物理上不可能”。[4]

## 8.3 两档预算与异步返回

以原题8架运输机、15个服务区、80箱为首个验收规模，建议初始规划先设置30至60秒总预算，局部修复设置5至10秒预算；实际是否达到由新系统测试决定。首次可行方案与最终最好方案分别计时，前端每秒展示状态。若重算时间超出预算，返回经过检查的可行候选或明确缺口，不等所有搜索结束才反馈。

预处理和缓存命中要单独记录。用于现场展示的已预计算场景必须标注“基准回放”；不能把提前运行的10小时结果当作现场1秒求解的证据。新的地图或资源变化必须触发相应计算或明确说明该模式只支持回放。

# 9 创新方向一 面向执行稳定性的动态修复

## 9.1 要解决的具体问题

一次任务变化可能沿着共享电池、中继服务和后续架次传播。如果每次全部重算，可能得到略好的总时间，却让许多已经协调好的人员和无人机重新安排。拟解决的问题是：在仍满足任务与安全约束的前提下，用有限计算时间修复真正受影响的部分，并控制不必要的改派。

## 9.2 用资源依赖图定位影响范围

构建任务、机体、电池、中继服务窗口和航段之间的依赖关系。事件先直接命中对象，再沿未来预约和前后序依赖扩展。例如一块电池退出，不仅影响下一次使用它的架次，还可能影响后续排队任务；一个中继窗口失效，可能使同一时段多条运输路线同时失效。传播范围内的相关联任务才进入修复集。

该依赖图用于事件传播、解释和缓存失效，不等同于把全问题改成图神经网络。首版直接用字典、邻接表和时间区间即可。完整版本再比较仅直接受影响、依赖传播受影响和全量重排三种范围对可行性与时间的影响。

## 9.3 已执行事实与允许修改的边界

| 任务状态 | 重规划时的处理 |
| --- | --- |
| 已完成 | 保留实际交付和资源消耗，不能再次分配。 |
| 已装载但未起飞 | 保留箱件位置；改派需要显式卸载和重新装载时间。 |
| 正在飞行 | 保留当前位置、机载物资和剩余电量；首版只提示与模拟，不直接下发自主改航。 |
| 临近出发且已确认 | 设置短冻结窗口，减少无必要变更；遇硬约束失效时允许标记停止并重新确认。 |
| 未来预约 | 撤销或修改受影响部分，释放尚未实际消耗的资源。 |
| 未受影响 | 重新验证相关依赖后保留，不以“旧方案”为理由跳过检查。 |

## 9.4 修复流程

收到事件 e 和当前状态快照 S

1  记录 e 的发生时间和接收时间，验证版本与重复事件

2  更新真实状态，求受影响未来任务集合 A

3  固定已完成事实和允许保留的执行承诺

4  撤销 A 中尚未消耗的资源预约

5  对 A 做最早可行插入和局部候选搜索

6  若时间允许，按瓶颈逐步扩大 A

7  独立重算所有变化及依赖的约束

8  返回新计划、变化清单、未保障需求与待确认事项

初期的变更代价可以由改派次数、起飞时刻绝对变化、箱件重新装载次数和中继位置变动组成。权重采用明确的运营代理量，并固定同一量纲或归一化方式。已承诺任务的时限与物理安全仍是硬约束，变更代价不能阻止对已经不安全的计划进行必要调整。

## 9.5 如何证明它有用

同一地图、资源和事件序列，比较固定计划回放、每次全量重算、无变更惩罚的局部修复、有变更惩罚的局部修复。记录关键需求满足、首个可行方案时间、最终指标、改派次数和冻结任务被改动次数。只有在相同计算预算下仍改善响应或稳定性，才把该项写成已验证创新。

# 10 创新方向二 能量与通信余量下的稳健规划

## 10.1 从名义可行转向扰动下仍可执行

原论文主方案余量较紧，适合研究现实中常见的小幅偏差：风或载重变化使飞行时间增加、电池健康下降使实际可用能量减少、通信条件恶化使原有覆盖窗口收缩。目标是减少临时任务失效，同时让用户看见保留余量造成的时间或资源代价。

## 10.2 分三层实现

首版采用确定性保守参数。支持能耗倍率、飞行时间倍率、SOC储备和额外链路余量。参数由配置或用户提供，在同一条件下生成方案和压力回放；这称为参数敏感性或压力测试，不直接称概率鲁棒保证。

完整版本加入不确定情景。为能耗、时间和通信构造有解释的情景集合，在相同物理硬约束下比较名义、固定余量和场景规划。硬性超载、禁入、设备天气上限不进入可被平均抵消的损失函数。可将延迟、需求短缺等服务损失的高分位或CVaR作为额外目标，避免只优化平均表现。

有日志后再做预测校准。用物理模型估计能耗，再用轻量回归模型学习剩余误差；特征包括距离、分段爬升、载荷、速度、悬停时长、风向风速、机型、SOC和SOH。按任务或飞行批次划分训练与验证，用独立校准集评估区间覆盖。没有真实飞行日志时，可以先验证方法流程，但不能声称达到真实能耗预测精度。

## 10.3 余量不能只看出发和结束两点

除整架次总能耗外，检查各关键阶段的剩余能量与允许返航或备降的需求；除地图上的覆盖面积外，检查运输全过程接入与回传的可用性以及中继交接时间。需求和风险图层变更后，必须重新计算依赖的轨迹和时段。

验证报告应同时给出未满足需求、延迟分布、名义能耗、扰动下能耗、余量不足率和计算时间。如果选择更保守的方案，应解释“多用了多少能量或时间，减少了哪些模型内失效”，避免把单一安全分数当最终证据。

# 11 创新方向三 学习辅助选择重排区域

## 11.1 最适合本项目的AI入口

推荐把AI先用在“选择哪一小部分任务值得重排”。LENS研究用学习方法辅助大邻域搜索选择破坏和修复区域，作者提供数据采集和随机、学习、理想选择的实现。它证明轻量监督学习可以参与路径优化，本项目可迁移其思路而重新定义资源和通信特征。[5]

相比直接训练端到端调度策略，该路线更贴合已有代码：现有求解器负责重排与验证，模型给候选邻域排序。推荐先用随机森林或梯度提升树，CPU即可训练和推理；仅当关系特征难以表达且已有结果证明需要时，再考虑小型图网络或Transformer。

## 11.2 训练样本与标签

| 组成 | 具体设计 |
| --- | --- |
| 一个样本 | 某场景快照下一个待修复的任务邻域。 |
| 输入特征 | 受影响任务数、最低截止余量、预计绕飞增量、电池等待、兼容机体数、中继依赖数、当前方案变化量。 |
| 监督标签 | 实际执行一次固定预算局部修复后的可行性、目标改善和用时。 |
| 模型输出 | 候选邻域的预计改善或排序分数；只改变搜索顺序。 |
| 在线回退 | 特征超出训练范围、预测排序失效或模型不可用时，恢复启发式和随机混合选择。 |
| 最终约束 | 相同独立检查器决定是否接纳方案，学习输出不能跳过物理和资源约束。 |

训练和测试按地图、需求实例和完整事件序列划分，不把同一场景相邻迭代随机分到两侧。样本标签来自优化器时，需记录求解预算和随机种子；未找到可行解的样本不能被误标为该邻域必然不可行。保留一定随机探索，避免模型长期只选择训练中熟悉的任务结构。

## 11.3 消融和使用门槛

固定求解器、邻域集合和总墙钟预算，比较随机选择、规则或常规ALNS选择、学习选择。先看是否在相同时间内获得更多可行解或更低延迟，再比较训练和维护成本。再做未见地图、更多无人机、更少电池和连续事件压力测试。若学习收益不稳定，交付版本保留成熟的规则搜索，AI作为研究模块继续迭代。

PIP和CaR分别研究复杂约束下的不可行预防和构造—修复协同，可启发后续神经模块；它们的标准路由环境不包含本项目全部电池、中继和执行状态，不能直接替换现有引擎。[6][7]

# 12 运输与通信联合调度及资源诊断

## 12.1 联合调度要保留的技术深度

原论文已经把运输架次、中继位置、服务时间和能源组件联动起来，这是作品应当继续保留的能力。完整版本中，每个中继服务有转场、建链、悬停、切换和返航阶段；每个运输阶段必须有当时可用的直连或一条接入与回传同时有效的链路。中继若只覆盖运输端却回传不到网关，并不构成可用服务。

所有运输和中继设备都参与统一资源检查。专用中继机不能被当作一般运输机；双角色机只有在能力配置支持时才允许切换。额外加入接入数量或带宽容量后，同一中继不能无上限承担客户。居民通信需求与飞行控制链路分开建模和展示。

## 12.2 独立检查比动画更重要

保留原论文按通信事件切分区间的方式：在给定地形与传播关系中检查遮挡变化、链路预算切换、飞行阶段边界、建链和离场时刻。扩展为新障碍或无线模型后，如果不能继续严格求出事件，就必须说明检查粒度与未确定范围；少数采样点通过不能宣称全过程已经认证。

验证结果分为通过、不通过、未确定。未确定包括地形缺失、数据过期或采用近似模型时无法排除风险等。界面可以展示模型内计算依据与影响航段，但不把这些结果写成真实无线可靠性或飞行适航认证。

## 12.3 不能完成时要回答缺什么

诊断按照可核对证据逐步进行：单箱载重和几何装载、库存、可用机型、路径/限制区、能量、截止、中继覆盖、充电和地面资源。简单下界可直接证明某些不可能条件；其他复杂耦合冲突只能说明当前候选或计算预算下未找到。

对资源不足提出少量反事实试算：增加一块兼容电池、增加一个充电端口、调用一架某型号无人机、开放一个合适起降点，分别重新求解，并给出服务改善与资源代价。这应以真实重算形成结果，不能通过文字模型猜测“加一架就够”。如果没有求得资源最小值，不使用“最少仅需”措辞。

可将原Q4的区间峰值和任务关联用于“为什么两支队伍分别执行会多用设备”的解释；进入可重新分区、多基地模式时，要重新计算上游任务，不能沿用冻结任务下的最优性结论。[3]

## 12.4 与已有研究保持明确边界

2026年的IET论文已将应急物流、通信不确定、强化学习、ALNS和事件触发滚动优化结合。因此“把这几个词组合起来”不能作为本项目首创证据。[8] 更可辩护的项目贡献是：面向不可拆箱物资和有限实体电池，利用任务依赖定位动态影响，在计划变更受控的条件下修复运输与中继安排，并用统一检查和交互复盘给出可核验证据。是否构成研究层面的新方法，还需要更完整相关工作比较和实验证明。

# 13 工程架构与部署

## 13.1 首版推荐采用单机服务架构

| 模块 | 推荐实现 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 加 Vite 加 TypeScript，使用团队熟悉的组件库 | 三页工作台足够；已有Vue经验也可沿用，避免为换框架增加风险。 |
| 地图 | MapLibre GL JS，局部地形剖面与矢量图层 | 支持所需地图数据源；首版无需同时维护二维和三维引擎。[11] |
| 后端 | FastAPI和结构化数据校验 | 方便直接调用Python算法，统一输入输出和错误结构。 |
| 数据 | SQLite加本地文件目录 | 单机并发写有限且结构简单；保存原文件、版本和结果。 |
| 空间计算 | GDAL或Rasterio，加Shapely与投影工具 | 重投影、栅格查询、空间关系计算使用成熟组件。[10] |
| 求解 | 已有Python算法和OR-Tools，独立工作进程 | 避免阻塞接口；首版限制同时一个计算任务。[4] |
| 进度更新 | 约1秒轮询任务状态 | 可取消、有超时、有候选结果；后续再升级事件推送。 |
| 交付 | 固定依赖、启动脚本、示例场景、可复现结果 | 无互联网时能启动、换数据、求解、导出。 |

首版不强制引入微服务、Kubernetes、消息中间件集群或独立向量数据库。完整版本出现多人并发、较大空间数据与任务队列需求后，再采用PostgreSQL/PostGIS、后台任务队列和对象存储，按真实瓶颈升级。

## 13.2 三个逻辑边界

场景服务负责输入、数据质量和快照；计算服务负责预处理、规划、修复和独立检查；计划服务负责候选、确认、仿真状态、事件与导出。前端只展示后端返回的任务与指标，不再独立计算一套成本或SOC。

接口收到求解请求后立即返回job_id；工作进程加载不可变输入快照，写入进度和候选。进程超时、用户取消或程序异常分别记录。不同偏好可顺序计算以避免CPU争抢；已有结果不会因为后续候选失败而丢失。

## 13.3 离线可用的具体含义

本地软件、图标、字体、底图样式、目标区域地图与DEM都提前准备，不能只把网页文件保存本地却仍依赖在线瓦片。MapLibre本身是渲染引擎，地图数据的获取、使用许可和离线准备需要单独解决。[11] 若现场互联网中断，已有本地输入仍可计算，外部灾情和遥测显示为停止更新；“可以离线计算”不意味着“仍掌握最新现场情况”。

# 14 数据库与接口约定

## 14.1 建议的数据实体

| 实体 | 主要职责 |
| --- | --- |
| scenario与snapshot | 场景身份、不可变版本、地图/资源/需求的引用与内容哈希。 |
| location与zone | 基地、需求点、投送点、限制/风险多边形及有效时段。 |
| demand与cargo_item | 所需物资及实际不可拆箱，二者分离，带状态与所在位置。 |
| drone_type与drone | 型号能力和单机状态分离。 |
| battery与facility | 独立电池实体、兼容关系、充电和起降设施。 |
| solve_job与plan | 请求、预算、状态、候选、模型范围、目标和验证摘要。 |
| sortie与activity | 每次架次及准备、飞行、交付、换电、充电、中继等时间区间。 |
| event与delivery_receipt | 事件发生/接收时间、真实交付确认、实际资源消耗。 |
| validation与audit_log | 具体约束结果、证据对象、版本变更与确认记录。 |

必须区分计划到达、仿真到达和人工确认送达。动画到达目标点只能更新仿真状态；实际交付需由执行记录或人工确认驱动，避免系统把飞过去等同于救援完成。

## 14.2 最少需要的接口

| 接口 | 请求与返回重点 |
| --- | --- |
| POST /scenarios/import | 上传文件，返回场景草稿、导入预览和逐行错误；尚不自动启动求解。 |
| POST /scenarios/{id}/validate | 结构、引用、地形、物资和资源预检；返回错误与未确定项。 |
| POST /scenarios/{id}/snapshots | 保存固定快照及内容哈希。 |
| POST /planning/jobs | snapshot_id、偏好、预算、种子；立即返回job_id。 |
| GET /planning/jobs/{id} | 运行状态、首次可行时间、当前候选、停止原因。 |
| POST /planning/jobs/{id}/cancel | 可重复取消，保留已完成且通过检查的候选。 |
| GET /plans/{id} | 架次、箱件、活动、路线、中继、费用分解与验证依据。 |
| POST /plans/{id}/confirm | expected_state_version与幂等键；版本一致再记录确认。 |
| POST /events | 稳定event_id、类型、对象、发生/接收时间及当前版本；重试沿用同一ID。 |
| POST /planning/replan | 事件ID、执行状态快照、旧计划和允许改变范围。 |
| GET /plans/{id}/export | CSV任务表、GeoJSON任务路线、JSON快照与结果、打印报告。 |

## 14.3 状态与失败语义

求解状态、业务可行性和执行状态三者分别存储。求解器FEASIBLE仅表示模型找到可行解；独立验证可能发现输入错误或重建冲突，此时不能发布。有限候选模型即使OPTIMAL，也要显示模型范围；INFEASIBLE在有限候选中成立，不自动证明所有真实航路都不可行。[4]

业务结果至少包括：完整需求已分配、部分保障建议、当前预算内无可行候选、输入不合法、检查未确定、计算异常。任务生命周期采用草稿、候选、待确认、已确认、执行中、已完成或已取消。状态转换写入时间和原因，禁止仅靠前端按钮切换。

# 15 前端页面与交互设计

## 15.1 页面一 场景与资源

页面采用左侧约35%的导入与表格区域，右侧约65%的地图。顶部提供“加载示例”“导入资料”“新建场景”。导入顺序为地图与坐标、需求点、物资、机队、电池、策略，每一步都有数据预览和就绪状态。

点击某一行在地图定位，点击点位回到对应表格。导入错误直接标到字段与行，支持下载错误清单；缺失坐标可通过图上点选补齐。底部固定显示地形覆盖、单位、时限和资源检查情况，满足要求后才能创建计算快照。

## 15.2 页面二 调度工作台

桌面主页面采用左任务栏、中间地图、右方案栏、下方可折叠甘特图。顶部显示场景名、仿真或实际模式、场景版本、最后更新时刻，以及四个与当前目标最相关的指标。左栏可按紧急程度、未分配、在途和已完成筛选任务；右栏比较时间、成本/能耗与均衡方案。

点击某架机，地图只突出其路线，其余变淡；甘特图同步高亮机体、电池、充电和中继依赖。点击单条架次弹出装载清单、起飞/送达/返航时刻、预计能量、最低SOC、链路来源和约束说明。新增限制区时，受影响路线采用纹理或醒目线型标出，而不仅靠红绿颜色。

方案解释采用结构化计算证据，如“U02的兼容电池提前可用”“该绕行避开限制区”“B方案减少1次架次但延后整体返航”。这些解释来自约束、候选比较和资源时间表。生成式文字如后续接入，也只复述经过核验的结构化信息。

图1 调度工作台布局示意  图中新增方案指标为待计算  不代表系统已经实现

## 15.3 页面三 事件复盘与资源分析

左侧显示事件时间线，中间显示前后计划对比地图，右侧显示改变的任务与指标。底部时间轴支持定位事件发生前、修复完成后和实际执行时刻。首版优先实现未起飞设备退出、新增需求和未来航段限制三类事件，逐项增加。

每次修复显示：事件、影响对象、保留的任务、被改派的任务、资源释放和重新预约、耗时、未满足需求。资源分析可切换机体、电池、充电位和中继，突出等待最多的资源，并提供少量“增加资源后重新计算”的试算入口。

## 15.4 视觉规范与操作可用性

| 设计项 | 建议 |
| --- | --- |
| 整体风格 | 浅色专业工作台；深蓝用于结构，青绿用于正常路线，橙色用于待处理，红色保留紧急和失败。 |
| 字体与密度 | 正文14至16px、关键指标24至30px、8px间距体系；表格保持固定单位和可读列宽。 |
| 地图层次 | 底图降低饱和度；路线、节点、限制区各用不同线型和图形，避免同时显示所有标签。 |
| 状态反馈 | 计算中、无数据、部分结果、超时和失败均有专门状态；长任务允许取消，不使用假进度。 |
| 操作安全 | 确认按钮显式标注场景版本；旧快照结果显示过期；手工改路线后自动重新检查。 |
| 小屏使用 | 窄屏改为地图/任务/方案页签；移动端先支持上报和查看，不承担复杂多图排程。 |
| 实际美观标准 | 优先保证选中联动、细节抽屉、清晰层级和可读图例，再做转场与动画。 |

界面不堆满仪表盘。首屏应让使用者立即看清：现在还有哪些关键需求、哪些资源可用、哪条方案待确认、有哪些异常。三维地球、粒子动画和不停旋转的无人机图标不会提高这些信息的可用性。

# 16 版本一致性与运行保障

## 16.1 防止旧结果覆盖新场景

每次计算绑定snapshot_id和输入哈希。新事件创建新的执行状态版本，旧计算不能覆盖新版本。确认时比较expected_state_version；版本比较、当前计划切换和资源预约在同一数据库事务中完成，冲突整体回滚。事件由调用方提供稳定event_id，重试沿用，后端用唯一约束去重；确认操作也使用幂等键，避免重复预留。

首次规划可以冻结全部输入；动态修复需区分静态场景、实时状态和当前计划。执行事实先于计划：取消旧计划后，仍保留飞机当前实际位置、在途状态和机上物资占用，不自动恢复为可用库存。

## 16.2 降级行为必须明确

| 问题 | 系统动作 |
| --- | --- |
| 计算超时但有检查通过的候选 | 展示当前可行方案、计算预算和未证明最优状态。 |
| 超时且无可行候选 | 显示尚未找到；列出可确定冲突和未分配任务，可选择扩大预算或试算资源。 |
| 新事件使旧计划失效 | 停止受影响的未来预约，保留经重新检查仍有效的部分；不能无条件回退到旧方案。 |
| 地图或遥测停止更新 | 显示数据陈旧和适用时间，不模拟为持续收到现场数据。 |
| 求解进程崩溃 | 记录错误ID与快照；界面仍能查看已保存场景和方案，可重新提交。 |
| 学习模型不可用 | 退回相同约束下的规则搜索，记录算法模式改变。 |
| 未通过空间或通信检查 | 相关架次进入待处理，输出具体时间、位置和依赖；不能仍画成可执行绿色线路。 |

## 16.3 为团队交付准备工程证据

保存求解配置、随机种子、软件版本、输入哈希、原始结果、独立检查报告和截图/录屏。数据导出可重新导入并重现指标；整数时间取整和原始浮点重建采用一致、保守的约束口径。使用开源组件时保留许可证和修改说明，原创证明聚焦团队新增的建模、接口、交互与验证工作。

# 17 输出设计与执行衔接

| 输出 | 用户实际用途 |
| --- | --- |
| 方案摘要 | 了解当前任务覆盖、预计完成、费用、余量与主要瓶颈。 |
| 逐箱任务表 | 核对每个箱件的仓库、机体、架次、目的地和送达状态。 |
| 架次任务单 | 向操作人员提供装载、准备、起飞、投送、返航和电池信息。 |
| 航段与路线 | 地图展示和人工评估路径；附坐标、时间、模式和验证范围。 |
| 资源时间表 | 管理单机、电池、充电、装卸、起降和中继占用。 |
| 通信保障表 | 查看每段直连或中继来源、服务窗口、未确定和失效区间。 |
| 方案差异 | 事件后哪些任务变更，为什么变更，增加多少时间或资源。 |
| 缺口报告 | 未满足的需求、已证明的单项限制、进一步尝试和资源试算。 |
| 可复现场景包 | JSON快照、GeoJSON、相关小型资源、参数与结果，用于队伍审查和评委验证。 |

后续对接PX4 SITL可验证任务导入、状态返回和接口衔接，但仿真不等于真实飞行验证。MAVSDK的Mission接口支持任务上传、执行与进度跟踪，同时只覆盖MAVLink任务的一部分；支持哪些指令与机型应按具体适配测试列明。[12][13] 首版导出的是任务级规划建议，不直接声称已支持任意品牌自动飞行。

# 18 实验设计与验收指标

## 18.1 先证明输入变化真的影响结果

首版至少准备原题静态场景、资源减少场景、新增需求或限制区场景。每个场景由真实程序运行，保留输入和结果。修改数据后不仅让地图标签变化，还要让路线、开始时刻、能耗或未保障需求随之变化。

| 实验 | 比较方式 | 必须留存的证据 |
| --- | --- | --- |
| 原题一致性 | 原配置结果与新引擎输出核对；同口径检查80箱、资源和时限 | 原始数据哈希、完整参数、逐箱表、独立检查；不能要求短预算必然复现10小时最好结果。 |
| 偏好取舍 | 固定任务和硬约束，比较时间与能耗或费用偏好 | 实际算出的指标表、相同服务集合、费用参数。 |
| 设备退出 | 让尚未起飞的某机或电池不可用，比较旧方案回放与修复 | 命中的资源冲突、改变的未来架次、用时、未保障需求。 |
| 需求或地图变化 | 新增紧急需求，或限制未来航段；比较修复前后 | 影响对象、可用替代路径、任务覆盖与版本差异。 |
| 异常运行 | 断网、重复事件、旧版本确认、求解取消或超时 | 预期结果与实际状态记录；不能出现重复物资和旧结果覆盖。 |

首版每个有效测试场景建议使用3至5个种子或重复运行，报告全部记录及中位数、范围。极少样本不宜用漂亮的P95图掩盖波动。完整版本扩大到多个地图和数十种事件序列后，再报告P50/P95、置信区间和分组结果。

## 18.2 统一指标口径

| 指标 | 明确的计算口径 |
| --- | --- |
| 必须保障满足率 | 截止前完整送达的必须保障需求数除以必须保障需求总数，同时给箱数/重量，避免只看单一口径。 |
| 基本保障时间 | 每个点达到配置的最低保障包的时刻；未达到的点另报缺口，不能从统计中删除。 |
| 整体完成时间 | 所有纳入方案的运输与中继任务最后返回允许结束地点的时刻，和纯配送完成时间分开。 |
| 能耗与费用 | 能量统一Wh/kWh；费用按配置逐项累加，区分估算和实测，不含任意安全惩罚人民币化。 |
| 资源等待 | 飞机等待电池、等待端口或人员的时间，分别统计。 |
| 通信缺口 | 逐机累计不满足时间与系统任一机失联的墙钟区间分开，另报未确定范围。 |
| 重规划时延 | 从事件接收至首个独立检查通过的候选；另报输入处理和后台最终改进时间。 |
| 计划稳定性 | 改派任务数、起飞时间改动总量、重新装载次数及冻结承诺改变情况。 |
| 空间与资源冲突 | 各类硬约束失败次数及具体对象；不存在求解结果时不能计为零冲突成功。 |
| 最优性差距 | 仅当同一模型有可信下界或精确最优值时计算；其余报告相对同预算基线的改善。 |

## 18.3 完整版本的公平比较

基线采用最早截止的可行贪心、原数模静态方案、周期全量重算、事件触发的非学习ALNS，以及完整方法和逐项消融。统一输入数据、物理模型、事件可见时间、线程数、计算预算和交付口径。知道全部未来事件的离线方法仅作为信息更充分的参考，不能当普通在线基线。

核心消融包括：去掉计划变更代价、去掉依赖传播而只修直接任务、固定余量替代情景模型、运输和通信顺序排程替代联合排程、学习选择替代为随机或规则选择。各项实验单独回答一个贡献问题，不同时改变模型和计算预算。

数据分三类：原题标准实例用于回归；程序生成的多地图与多事件实例用于压力与训练；经过授权的演练记录用于适用性验证。所有展示标明数据类别。提升比例来自真实日志，申报指标采用可复查的实验结果，不在立项阶段预填“提升30%”或“100%可靠”。

## 18.4 最小验收条件

没有修改源代码，用户能导入至少一个与原题不同的需求或机队场景。

至少一个完整可行场景在约定预算下返回经过独立检查的方案；没有可行方案时给出准确状态。

两种偏好使用同一场景和同一必须保障集合，产生可解释的不同取舍；若结果相同，如实说明。

至少一种突发事件真正改变后端计划，原版本仍可回看，已完成任务不会重复。

一份结果导出后可重新加载，并重现任务、资源与指标。

关闭互联网后从启动、加载示例、计算到导出走完一遍。

# 19 提交前八天开发安排

以三人团队为建议配置，分别承担算法与检查、数据与后端、前端与展示。你适合牵头算法、物理口径和整体集成；具体分工按队友熟练度调整。若有第四人，优先负责场景与资料、测试、用户访谈和参赛材料，而非再扩一个算法分支。以下节点均指北京时间，并以指南截止为约束。

| 时间 | 算法负责人 | 数据与后端负责人 | 前端与材料负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月17日 | 运行原项目，固定基准与简化快速模式 | 敲定场景JSON与状态版本；完成导入雏形 | 三页原型、视觉规范、需求清单；核对报名 |
| 10月18日 | 提取能量、候选、资源检查接口 | 快照、异步计算任务、错误结构 | 场景页、地图、表格联动 |
| 10月19日 | 后端真实返回第一套可行方案 | 打通从导入到计算和保存 | 显示真实路线、任务清单与指标 |
| 10月20日 | 第二种偏好、限时和检查结果 | 方案版本、确认与幂等 | 调度工作台、甘特联动与详情 |
| 10月21日 | 完成设备退出后的局部修复 | 事件、影响范围、重规划接口 | 事件复盘、前后差异 |
| 10月22日 | 补第二种事件或通信细节，按时间取舍 | 导出、异常状态和离线启动 | 实测图表、演示录屏、说明书初稿 |
| 10月23日 | 运行最小对照实验，固定算法配置 | 核对可复现、重复事件与版本冲突 | 完成报名审核节点，整理匿名材料 |
| 10月24日 | 只修影响使用和证据一致性的问题 | 冻结版本，备份、检查启动与包内容 | 完成视频、源代码、项目简表和说明书 |
| 10月25日上午 | 保留技术响应 | 上传核验与备份 | 在中午截止前完成提交，预留网络和审核余量 |

第一道门槛在10月17日：拿不到完整代码或无法跑通时，立刻明确是否能用简化模型完成原型；材料不沿用未实现能力。第二道门槛在10月19日：还没有“上传到真实计算到地图输出”的流程，就暂停新AI、三维、实时建图等工作。第三道门槛在10月21日：优先保证一个事件可正确修复，而不是演示多个只改变动画的事件。

首版范围压缩顺序：先移除语音和聊天、三维、自动识灾、多基地、完整影像建图；再压缩场景规模和同时求解候选数。最后仍要保留真实输入输出、物理资源约束、准确的失败反馈和可复现证据。提交内容如实列“已实现”“已验证”“后续计划”，不能把后续10周路线作为首版完成度。

# 20 完整版本八至十周研发路线

| 阶段 | 主要工作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 第1至2周 | 稳定导入、状态、求解与独立检查；原型遗留修复 | 不同场景能够端到端运行，有清晰错误和重复运行记录。 |
| 第3至4周 | 依赖图局部修复、稳定性代价、通信联动 | 相同预算对比全量重排，给出响应和变化幅度证据。 |
| 第5至6周 | 有限充电与供电约束、余量和情景压力测试 | 消融证明资源瓶颈与保守策略效果，新增约束不制造隐藏冲突。 |
| 第7至8周 | 收集邻域修复日志，训练轻量模型，开展跨场景测试 | 学习模块在未见场景有稳定改善，否则保留规则模式。 |
| 第9至10周 | 演练访谈、小范围授权数据或SITL适配、报告与可用性改进 | 能够说明应用场景、适用范围、部署步骤与可测收益。 |

地图影像识别、多仓和移动保障车三者按用户证据择一扩展，避免同时推进。RSS2025的UAV与UGV能量协同工作可供移动补能阶段参考，但这属于新模型和新系统，不是当前单基地版本的必要条件。[15] 本路线是研发安排，具体成果能否用于本届决赛，需服从赛事冻结和展示规则。

# 21 硬件与开发环境选择

首版不需要4090，建议在本地电脑开发、运行和演示。组合优化、局部修复、表格导入与地形查询主要使用CPU和内存。普通GPU能支持二维地图渲染，并不意味着需要24GB训练显卡。这是对本方案的工程判断，最终容量以真实数据测试决定。

| 使用场景 | 建议配置与取舍 |
| --- | --- |
| 首版开发与演示 | 多核CPU、SSD、16GB内存可尝试，32GB更宽裕；裁剪到演示区域的DEM，预装依赖。 |
| 较大离线候选与场景实验 | 使用已有CPU服务器或实验室空闲算力；给每次实验固定线程和时间预算。 |
| 随机森林与树模型搜索辅助 | 不把GPU作为依赖；数据生成的求解时间可能比模型训练更耗时。 |
| 视觉识别与部分建图加速 | 有实际影像和明确用途后再用4090；测量整个流水线耗时与显存，不凭模型名保证。 |
| 飞控仿真 | 后续从少量SITL实例开始；对主机CPU、内存和图形仿真开销单独测试。 |

如已有项目在服务器上，保留服务器用于离线实验，同时为本地准备规模可控的演示数据和快速模式。不要让现场演示依赖实验室GPU是否空闲、外网代理或付费API。若以后引入大模型，其输入提取和文字解释不进入任务可行性的关键路径。

# 22 应用价值与成果转化

## 22.1 首个可验证场景

首个落点建议是“县域应急演练与无人机救援队任务辅助”。选择一个范围可控的地区，由现有地图与任务表构造演练场景，让实际调度人员完成导入、方案选择、事件处理与任务导出。重点观察哪些信息最难获得、调度员是否理解方案变化、执行人员是否能从任务单完成交接。

先做3至5次访谈：应急或救援队调度人员、物资保障人员、无人机操作人员分别至少覆盖一种角色。询问当前怎样分派、是否跨型号、最常遇到什么等待、谁确认装载和送达、数据如何记录。计划中的“痛点”和“愿意付费”必须经过这些反馈再确认，不能仅靠政策方向推断市场。

## 22.2 与已有平台的关系

DJI FlightHub2等已有平台公开提供机队运营、航线和任务管理等能力。[14] 因此本作品不把地图、飞行航线或无人机看板本身当作独创。更合适的位置是与设备平台互补的应急物资调度与解释模块：接收任务和设备状态，输出资源一致的方案、缺口和变化分析。对第三方平台不能仅因某项功能未在网页上找到，就认定其没有该能力。

| 对标对象 | 可学习的成熟能力 | 本项目重点验证的差异 |
| --- | --- | --- |
| 通用无人机管理平台 | 机队、航线、任务执行与接口管理 | 跨物资、实体电池、中继依赖和应急时限的联合分配与说明。 |
| 地图或测绘软件 | 地理数据制作、地图展示和空间检查 | 从输入资料转换成逐箱、逐机和逐电池的任务安排。 |
| 人工表格与经验调度 | 操作简单、现场人员熟悉 | 在变化后快速定位影响、检查重复和冲突、量化方案取舍。 |
| 学术优化代码 | 模型深度、严格的对照实验 | 现场输入、版本与状态、结果解释、异常反馈和复盘流程。 |

## 22.3 可尝试的转化方式

优先探索向救援服务商、无人机集成商或培训演练单位提供任务规划模块、部署适配与演练服务。相较直接购买整套硬件，软件模块更符合当前团队能力。未来可采用本地部署授权、适配服务、持续维护与演练支持等模式，但定价应在访谈和试点工作量明确后确定。

经济测算先使用透明模板：年度软件与维护收入减去实施人力、训练/计算、数据更新、支持与演练成本；对客户价值则比较调度时间、错误减少、任务服务水平和设备等待。所有价格和采购规模在未调查前留作假设，不能填成已签约收益。

## 22.4 研发投入的优先顺序

优先投入可复现数据、算法与检查器、完整输入输出和离线演示；其次投入访谈与演练；最后才是自购无人机、实时测绘、复杂视觉和移动硬件。没有真实试点也能提交诚实的原型与仿真证据，但不能把演练地图称为救援部署案例。

# 23 参赛说明书与演示设计

## 23.1 依据指南组织材料

| 材料 | 指南要求 | 本方案对应内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目简表 | 背景不超300字、立项思路不超300字、解决方案不超600字、商业模式不超300字 | 压缩项目对象、已有基础、新增动态能力和试点模式。 |
| 立项依据 | 项目说明书第一部分不超2000字 | 场景痛点、现有平台/研究、需求与现实约束。 |
| 创新内容 | 第二部分不超3000字 | 依赖感知动态修复、资源通信联合、学习辅助搜索及可行性。 |
| 实施方案 | 第三部分不超3000字 | 输入输出、架构、算法、实现情况和真实实验。 |
| 应用前景 | 第四部分不超500字 | 首批用户、试点路径、可验证价值与转化方式。 |
| 补充材料 | 软件作品需原创原型、源代码等证明；商业计划书可选 | 可运行代码、匿名示例数据、说明、实测结果和演示视频。 |

本文件用于团队完整设计讨论，篇幅不等于正式项目说明书格式。提交时按官方模板裁剪，主文聚焦已经实现和验证的核心能力，完整开发文档与代码作为适当补充。指南中技术自评指标一般为3至5项，应使用试验材料支持；不在未有对标时自称国际领先。[1]

## 23.2 建议准备一个五分钟演示模块

五分钟仅作为团队准备的可裁剪演示模块，正式汇报时长以决赛通知为准。演示从一个明确任务开始：已有一套15服务区场景，导入机队与物资，生成方案；随后让一架未起飞机进入维护，展示哪些未来任务失效、如何修复以及对关键送达的影响。

| 阶段 | 展示内容 | 评委应看到的证据 |
| --- | --- | --- |
| 约40秒 | 受灾场景和关键任务，展示输入而非只播宣传片 | 问题来自现实流程，变量可修改。 |
| 约60秒 | 导入或修改一项数据，生成候选；计算期间解释模型 | 后台真实计算、状态可见、方案不是固定动画。 |
| 约60秒 | 比较两种偏好，点中一条架次查看箱件、电池和通信 | 取舍可解释、同一需求口径、资源有实体。 |
| 约70秒 | 注入设备退出事件，执行局部修复 | 受影响任务、保留任务、求解时延和新旧差异。 |
| 约40秒 | 展示缺口诊断或追加资源试算 | 无法完成时系统仍给出有依据的建议。 |
| 约30秒 | 导出任务单并展示实际对照实验和应用计划 | 可执行的工作成果与证据边界。 |

## 23.3 必须能回答的答辩问题

与数模论文相比新增了什么：输入和状态、动态事件、稳定修复、可操作的方案比较与验证，逐项展示代码和试验。

是否真的实时：给出场景规模、硬件、预处理时间、首个可行方案与最终结果用时；不承诺任意规模最优。

AI在哪里：说明学习辅助搜索或预测的输入、标签、输出和消融；没部署训练模块时如实写规划。

与大疆等平台有何区别：定位任务与物资的资源优化模块，说明互补接口，不声称替代全部机队平台。

没有真机有没有价值：展示可导入数据、模型验证和用户演练的价值，同时明确尚未完成实飞验证。

实际无法满足需求怎么办：展示资源缺口与部分保障建议，不显示虚假的完整成功。

# 24 参考资料与使用方式

以下为方案依据与建议阅读。论文中的方法只能作为参考，需根据本项目重写约束与数据接口。已给仓库表示核验到作者公开仓库，不代表所有依赖、许可证和本项目配置已经运行通过。网页访问日期为2026年10月17日。

[1] 第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛参赛指南

用户提供的比赛指南PDF，2026年6月23日版，第4至9页、第12页及附件1至3。官方发布页：

https://cpipc.acge.org.cn/cw/contestNews/detail/1/2c9080189ef4ecee019f038802d55c4b?page=0

[2] 2026年中国研究生数学建模竞赛D题

用户提供的DOCX题目，标准测试场景、四问、附录1至3。

[3] 山区洪涝灾害下无人机运输 通信与资源配置协同优化

用户提供的D26106140150(1).pdf；重点为正文第32、51、62、74至78页。PDF物理页码比正文页码大1。

[4] Google OR-Tools官方文档

CP-SAT求解状态与限时搜索。实现时保留模型范围和真实停止原因。

https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver
https://developers.google.com/optimization/cp/cp_tasks

[5] Feijen等 Learning-Enhanced Neighborhood Selection for the Vehicle Routing Problem with Time Windows

2024 arXiv预印本。推荐的轻量学习辅助邻域选择参考，不能直接继承电池和通信约束。

https://arxiv.org/abs/2403.08839
https://github.com/w-feijen/ML4LNS

[6] Bi等 Learning to Handle Complex Constraints for Vehicle Routing Problems

NeurIPS 2024。PIP不可行预防思路与作者代码；学习屏蔽不构成真实飞行安全证明。

https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/a9d2a5fd12d34250c21b5e4fa8d906b0-Abstract-Conference.html
https://github.com/jieyibi/PIP-constraint

[7] Bi等 Towards Efficient Constraint Handling in Neural Solvers for Routing Problems

ICLR 2026。CaR构造与修复协同；用于后续研究，不作为八天版本依赖。

https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2026/hash/1413fbda783a5bad7947c2f7396ba64b-Abstract-Conference.html
https://github.com/jieyibi/CaR-constraint

[8] Zhang等 Dynamic Multimodal Routing With Drones Under Communication Uncertainty in Emergency Logistics A Hybrid Reinforcement Learning Heuristic Approach

IET Intelligent Transport Systems，2026，20(1)，e70302。已有相近框架的重要对照；本次未核验到作者公开代码。

https://doi.org/10.1049/itr2.70302

[9] OpenDroneMap官方输出说明

正射、点云、DTM与DSM等产物。用于后续异步建图与成果接入。

https://docs.opendronemap.org/outputs/

[10] GDAL gdalwarp官方文档

坐标转换、垂直参考、重采样和NoData处理。

https://gdal.org/en/stable/programs/gdalwarp.html

[11] MapLibre GL JS官方示例

地图渲染和DEM数据源参考；地图数据与离线权限另行准备。

https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/examples/3d-terrain/

[12] PX4 Simulation官方文档

软件在环仿真与接口验证，不能替代真实飞行验证。

https://docs.px4.io/main/en/simulation/

[13] MAVSDK Missions官方文档

上传、执行和跟踪任务以及接口覆盖范围。

https://mavsdk.mavlink.io/main/en/cpp/guide/missions.html

[14] DJI FlightHub2官方产品说明

机队运营、航线与任务管理的商业产品对标，避免把通用功能写成独创。

https://enterprise.dji.com/flighthub-2

[15] Mondal等 How to Coordinate UAVs and UGVs for Efficient Mission Planning Optimizing Energy-Constrained Cooperative Routing with a DRL Framework

RSS2025，DOI 10.15607/RSS.2025.XXI.101。用于未来移动补能与会合的研究参考。

https://www.roboticsproceedings.org/rss21/p101.html
https://github.com/imsafwan/multi-uav-ugv-cooperative-routing-drl

# 附录A 开发接口样例

以下样例用于敲定契约，不是已经实现的接口或真实救援结果。示例只展示事件与结果的关键字段，完整资源和物资仍按第4章定义。业务输入的时间统一带时区，内部可存UTC，界面显示场景时区。

## A1 设备退出事件

{

"event_id": "EVT-0003",

"scenario_id": "SCN-DEMO-001",

"expected_state_version": 12,

"type": "drone.unavailable",

"occurred_at": "2026-10-17T14:20:00+08:00",

"received_at": "2026-10-17T14:20:03+08:00",

"payload": {

"drone_id": "U03",

"reason": "maintenance",

"availability": "unavailable_until_confirmed"

},

"source": "operator",

"mode": "simulation"

}

## A2 求解结果契约

{

"job_id": "JOB-NEW",

"snapshot_id": "SNAP-0013",

"solver_status": "UNKNOWN",

"stop_reason": "time_limit",

"candidate_scope": "bounded_route_pool",

"has_validated_plan": false,

"plan_id": null,

"runtime_s": null,

"objectives": null,

"unserved_demand_ids": [],

"diagnostics": [],

"validation": {

"status": "not_run",

"physical": null,

"inventory": null,

"resources": null,

"communication": null

}

}

样例里的null表示未产生数值，不能显示成0。unserved_demand_ids在正式返回时由程序据需求计算，不能因候选不存在而给出“全部完成”；诊断应区分确定冲突和搜索未确定。has_validated_plan为false时，界面禁用方案确认。

## A3 每个架次的最小输出字段

| 字段组 | 字段 |
| --- | --- |
| 身份和版本 | sortie_id、plan_id、snapshot_id、drone_id、battery_id |
| 货物与路径 | cargo_item_ids、origin_id、ordered_stops、end_location_id、route_geometry |
| 时间 | prepare_start、takeoff_at、stop_service_intervals、return_at、resource_release_at |
| 能量和通信 | energy_by_phase_wh、soc_by_phase、reserve_policy_id、communication_sources与服务窗口 |
| 解释和状态 | binding_constraints、alternative_reason、validation_status、execution_status |

输入原文件、快照、结果和导出包保留清晰版本关系；大地图用内容哈希和受控相对路径引用，不把服务器绝对路径泄露到用户接口。文件导入限制类型与体积、做压缩包路径检查，避免场景资料解析拖垮服务。

# 附录B 算法目标和约束的开发说明

建议实现时将任务分配、轨迹、物理量与资源时间表分别建模，再通过统一验证器组合。对于已确认且必须完成的箱件，每个箱件恰好属于一个被选中的运输架次；对于可选择的部分保障模式，要显式引入服务选择变量，并在首层目标处理短缺。

| 数学对象 | 建议定义 |
| --- | --- |
| 箱件集合B | 每个b有质量、体积、目的点、可用时刻、期望/硬截止。 |
| 机体U与电池K | 兼容集合、当前状态与位置、可用能量、释放时刻。 |
| 候选架次R | 箱件集合、访问序列、机型、分段时间/能量、通信需求。 |
| 决策变量 | 选择架次、分配实体机/电池、开始时刻、中继服务窗口和选择的候选航路。 |
| 共同可行域 | 唯一覆盖、库存守恒、物理限制、时间先后、资源容量、完整通信和模型内空间检查。 |
| 优化顺序 | 硬约束优先；必须保障集合与截止优先；再优化时间、费用、基本保障与计划变化。 |

开发公式的量纲约定：单机可用能量由额定能量、SOH与出发SOC得到；架次内各阶段能耗和额外储备共用相同能量单位；充电功率乘持续时间后注意秒与小时转换。对整数求解，持续和占用时间保守向上取整、截止保守向下取整，输出用原始量重算并验证。

稳健版本的一个目标结构是：在共同可行域和必须保障层结果固定后，对归一化的完成时间、费用、基本保障时间、尾部服务损失和计划变更做加权，或用ε约束分阶段求解。归一化基准固定于同一场景的参考上下界，不随候选集合变化；如果首层没有最优证据，只能说明后续候选保持了当前找到的保障水平。

计划变更代价推荐显式区分“换机”“起飞时刻变化”“重新装卸”和“中继任务变动”。某架次因为地图更新已经失效时，不能为了减小变更代价继续保留。候选路径近似、有限网格、有限中继位置以及不确定参数的假设都应写入模型范围。

# 附录C Codex对接任务要求

团队确认范围后，可将以下要求与原始工程、数据和本方案一起交给Codex。建议在原项目的独立分支上工作，保留既有可复现实验配置。先完成接口与真实数据流程，再按完成情况加入后续模块。

## C1 第一阶段 核验并封装原算法

读取仓库说明、现有输入、完整求解入口和检查脚本；不要重写已经正确的物理计算。先用原题场景运行一次，记录软件版本、时间预算、实际结果和已知限制。输出统一Scenario、Plan和Validation数据结构；新增可配置求解预算与状态返回。保持原题基准模式，新增通用模式时明确哪些假设改变。

验收为：命令行读取一份场景数据，输出逐箱、逐机、逐电池、逐中继安排及独立检查；费用未配置时不能伪造人民币；没有解时输出准确状态。若完整数据或代码缺失，列出需要补齐的具体文件，并先做不依赖它们的数据和界面任务。

## C2 第二阶段 实现三页系统

按第13至15章实现导入、快照、异步求解、地图表格甘特联动、方案对比与导出。前端指标只使用真实后端结果，mock数据只用于明确标记的开发示例。所有接口包含场景版本和错误结构；静态资源和演示地图可离线使用。先交付一个场景端到端运行，再迭代美观。

## C3 第三阶段 增加一个动态事件回路

首先实现未起飞机体退出或电池退出，建立影响集合并对未来预约做局部修复。保留已完成、已装载和在途事实；确认前重新校验当前版本。输出重规划用时、改派清单和未满足需求；旧计划仍可追溯。至少做一次原计划受事件影响失效、修复后通过检查的可复现实验。

## C4 第四阶段 完整版本研发

依据实验瓶颈选择稳定性代价、充电容量、情景余量和学习邻域选择。每次只加一个可解释变化，保留相同预算对照。训练测试按完整场景划分；不能让神经模型绕过检查器。真机和高精度影像模块单独适配和验收，不阻塞核心系统。

## C5 每次交付都要返回的内容

具体完成了哪些用户流程，哪些仍是界面样例或规划。

如何启动、加载哪个示例、怎样触发事件和导出。

实际运行了哪些检查，结果与限制是什么。

关键文件与数据契约的变化，是否影响原有基准。

下一步只列当前真正阻碍验收的问题，不继续扩张功能。

# 附录D 队伍讨论决策清单

| 需要确定的事项 | 建议默认选择 |
| --- | --- |
| 参赛范围 | 以所附2026本届指南为准倒排，完成报名与作品复用边界确认。 |
| 场景 | 县域洪涝断路的物资投送，单基地，保留运输通信耦合。 |
| 原工程 | 尽快补齐原始5份Excel、DEM、全部代码和结果，先跑通。 |
| 首版动态事件 | 优先未起飞设备退出，其次紧急插单和未来航段封控。 |
| 算法主线 | 限时可行解、依赖范围局部修复和独立检查。 |
| AI选择 | 完整版本先做学习辅助邻域选择；真实日志到位后再做能耗预测。 |
| 界面与部署 | 本地三页浅色工作台，二维地图加剖面与甘特，不依赖4090。 |
| 指标 | 选关键保障、首个可行响应、资源冲突、方案变化与能耗等3至5项作为正式指标。 |
| 试点 | 优先联系真实调度或救援人员做访谈和演练流程评估，记录反馈。 |
| 提交范围 | 只写已实现和已验证的内容；长期路线独立列为规划。 |